ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

|  | 30 июня 2021 г. | № | 341-рП |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Пенза |  |  |  |

О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" 
на очередной финансовый 2021 год", утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 15.03.2021 № 110-рП

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области 
от 11.10.2013 № 760-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" 
(с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" 
(с последующими изменениями):

1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области" 
на очередной финансовый 2021 год", утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 15.03.2021 № 110-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Развитие лесного хозяйства Пензенской области "на очередной финансовый 2021 год", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы государственной политики в сфере лесных отношений, охраны окружающей среды и природопользования.

| Временно исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области | О.В. Мельниченко |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению Правительства Пензенской области 30.06.2021 № 341-рП

П Л А Н

реализации государственной программы Пензенской области

"Развитие лесного хозяйства Пензенской области"

на очередной финансовый 2021 год

| № основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия <*> | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия <**> | Единица изме-рения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квар-тал | I полугодие | 9 месяцев | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров, недопущению крупных лесных пожаров, осуществление санитарно-оздоровительных и биотехнических мероприятий" | х | х | х | х | х | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие "Осуществление мер по противопожарному обустройству лесов" | II кв. 2021 года - IV кв.2021 года Противопожарные минерализованные полосы | км | - | 1360,0 | 2000,0 | 2720,0 |
|  |  | II кв. 2021 года - IV кв.2021 года Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос | км | - | 4946,0 | 8500,0 | 9892,0 |
|  |  | II кв. 2021 года - IV кв.2021 года Прочистка просек | км | - | 70,0 | 100,0 | 133,6 |
|  |  | II кв. 2021 года - IV кв.2021 года Реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | км | - | 30,0 | 40 | 52,3 |
| 1.1.2. | Мероприятие "Мониторинг пожарной опасности в лесах" | II кв. 2021 года - IV кв.2021 года Осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади | тыс. га | - | 965,0 | 965,0 | 965,0 |
| 1.1.3. | Мероприятие "Тушение лесных пожаров" | II кв. 2021 года - IV кв.2021 года Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных формирований на площади | тыс. га | - | 965,0 | 965,0 | 965,0 |
| 1.1.4. | Мероприятие "Осуществление лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах" | III кв. 2021 года - IV кв.2021 года Площадь лесопатологических обследований, всего/ в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | га/га | - | - | 500,0/- | 2000/- |
| 1.3. | Основное мероприятие "Осуществление воспроизводства лесов" | х | х | х | х | х | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие "Осуществление лесовосстановления" | II кв. 2021 года - IV кв.2021 года Искусственное лесовосстановление (посадка и посев леса), в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | га/га | - | 190,46/- | 190,46/- | 307,29/- |
|  |  | III кв.2021 года - IV кв.2021 года Естественное лесовосста-новление (содействие лесовосстановлению), в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | га/га | - | - | 400,0/- | 540,1/- |
|  |  | II кв. 2021 года - IV кв.2021 года Уход за лесными культурами на площади, в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | га/га | - | 397,0/- | 1550,0/- | 1647,9/- |
|  |  | II кв. 2021 года - IV кв. 2021 года Дополнение лесных культур, в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | га/га | - | 200,0/- | 200,0/- | 298,2/- |
| 1.3.2. | Мероприятие "Проведение ухода за лесами" | II кв. 2021 года - IV кв.2021 года Уход за молодняками, в том числе за счет субвенций из федерального бюджета | га/га | - | -/26,4 | -/300,0 | 578,5/428,5 |
| 1.3.4. | Мероприятие "Проведение лесоустройства и проектирование лесных участков, разработка и внесение изменений в Лесной план и лесохозяйственные регламенты" | IV кв.2021 года Лесоустроительные работы Проектирование лесных участков Разработка и внесение изменений в Лесной план Разработка и внесение изменений в лесохозяйственные регламенты | тыс. га га ед. ед. | - - - - | - - - - | - - - - | 97,6 - - - |
| 1.4. | Основное мероприятие "Обеспечение исполнения переданных полномочий Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и государственными казенными учреждениями Пензенской области - лесничествами" | х | х | х | х | х | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие "Обеспечение исполнения переданных полномочий Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области" | I кв. 2021 года - IV кв. 2021 года Государственный лесной реестр и осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах на площади | тыс. га | 965,0 | 965,0 | 965,0 | 965,0 |
|  |  | I кв. 2021 года - IV кв. 2021 года Сводный план тушения лесных пожаров | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | IV кв.2021 года Защита бюджетных проектировок | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | I кв. 2021 года - IV кв.2021 года Количество лесопользователей | чел. | 707 | 707 | 707 | 707 |
| 1.4.2. | Мероприятие "Обеспечение исполнения переданных полномочий казенными учреждениями Пензенской области - лесничествами" | I кв. 2021 года - IV кв. 2021 года Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)и федерального государственного пожарного надзора в лесах на площади | тыс. га | 965,0 | 965,0 | 965,0 | 965,0 |
| 1.4.3. | Мероприятие "Проведение противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров" | I кв. 2021 года - IV кв. 2021 года статьи пресс-конференции интервью телерепортажи объявления | ед. ед. ед. ед. ед. | 2 0 0 1 0 | 7 0 2 2 1 | 12 1 2 2 1 | 14 1 3 3 2 |
| 1.5. (HO5-10) | Региональный проект "Сохранение лесов (Пензенская область)" | х | х | х | х | х | х |
| 1.5.1. | Мероприятие "Увеличение площади лесовосстановления" | II кв. 2021 года - IV кв. 2021 года Искусственное лесовосстановление (посадка и посев леса) | га | - | 74,5 | 74,5 | 76,4 |
|  |  | III кв. 2021 года - IV кв. 2021 года Естественное лесовосстановление | га | - | - | 35,61 | 35,61 |
|  |  | II кв. 2021 года - IV кв.2021 года Уходы за лесными культурами | га | - | 1150,0 | 2400,0 | 2695,39 |
|  |  | ІII кв. 2021 года - IV кв.2021 года Обработка почвы под лесные культуры | га | - | 37,1 | 37,1 | 54,0 |
|  |  | II кв. 2021 года - IV кв.2021 года Уход за объектами лесного семеноводства | га | - | 78,8 | 108,8 | 108,8 |
| 1.5.3. | Мероприятие "Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров" | II кв. 2021 года - IV кв. 2021 года Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | ед. | - | 12 | 32 | 38 |
| 1.5.4. | Мероприятие "Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению" | II кв. 2021 года - IV кв. 2021 года Приобретение лесохозяйственной техники и оборудования | ед. | - | 18 | 42 | 48 |
| 2. | Подпрограмма "Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством" | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение квалификации кадров в лесном хозяйстве" | х | х | х | х | х | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие "Ежегодное дополнительное обучение кадров (повышение квалификации) " | II кв. 2021 года - IV кв. 2021 года Повышение квалификации | чел. | - | 1 | 1 | 8 |
| 2.1.2. | Мероприятие "Информационно-разъяснительное сопровождение" | I кв. 2021 года - IV кв. 2021 года статьи; пресс-конференции; интервью; телерепортажи; объявления | ед. ед. ед. ед. ед. | 2 0 0 1 0 | 7 0 2 2 1 | 12 1 2 2 1 | 14 1 3 3 2 |

____________