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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	



	
	17 февраля 2021 г.
	№
	54-рП

	
г.Пенза



Об утверждении Плана реализации
государственной программы Пензенской области
"Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов 
в Пензенской области "
на очередной финансовый 2021 год


В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 12.09.2013 № 681-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области" на очередной финансовый 2021 год.
2. Признать утратившими силу:
2.1. распоряжение Правительства Пензенской области от 31.03.2020 № 149-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2020 год";
2.2. распоряжение Правительства Пензенской области от 23.06.2020 № 279-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2020 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области 
от 31.03.2020 № 149-рП";
2.3. распоряжение Правительства Пензенской области от 14.10.2020 № 496-рП                      "О внесении изменений в распоряжение Правительства Пензенской области 
от 31.03.2020 № 149-рП (с последующими изменениями)";
2.4. распоряжение Правительства Пензенской области от 24.12.2020 № 645-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области" на очередной финансовый 2020 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2020 
№ 149-рП (с последующими изменениями)".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы охраны окружающей среды и природопользования.



	Губернатор
Пензенской области
	
   И.А. Белозерцев
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	УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Пензенской области
17.02.2021 №  54-рП



П Л А Н
реализации государственной программы Пензенской области 
"Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов 
в Пензенской области" на очередной финансовый 2021 год

	№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия 
в соответствии
с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы
	Наименование подпрограммы,
 основного мероприятия
 (регионального проекта), 
мероприятия
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия
	Единица
измерения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия 
и показателей реализации мероприятия

	
	
	
	
	I квартал
	первое полугодие
	9 меся-цев
	год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма 1 
"Развитие водохозяйственного
 комплекса Пензенской области "
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1.
 "Осуществление разработки 
проектно-сметной документации
 на капитальный ремонт водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	         1.1.1.
	Разработка проектной документации "Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений - плотины в 1500 м на северо-восток от здания, расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район, с. Поим, 
ул. Лермонтовская, д. 5" и оплата государственной экспертизы
	IV квартал 2021 года
Изготовление проектно-сметной документации
 и получение положительного заключения экспертизы
	комплект
	0
	0
	0
	1

	1.1.9.
	Разработка проектной документации "Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (плотина), расположенного восточнее села Подлесное Бессоновского района Пензенской области" и оплата государственной экспертизы
	IV квартал 2021 года
Изготовление проектно-сметной документации
 и получение положительного заключения экспертизы
	комплект
	0
	0
	0
	1

	2.
	Подпрограмма 2
"Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы
Пензенской области "
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.2.
	Основное мероприятие 2.2 
"Организация проведения мероприятий, направленных на повышение экологической культуры"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Проведение олимпиад 
по экологии, конференций, смотров, семинаров, конкурсов, слетов,
форумов, фестивалей, акций
	II квартал 2021 года -
IV квартал 2021 года
Количество проведенных мероприятий
	ед.
	0
	2
	5
	7

	2.3.
	Основное мероприятие 2.3 
"Определение нанесенного ущерба окружающей среде"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	Проведение лабораторных исследований проб воды, почвы, атмосферного воздуха для установления фактов причинения вреда окружающей среде, оказание маркшейдерских услуг, получение заключения о составе и виде (классификация) полезного ископаемого
	II квартал 2021 года -
IV квартал 2021 года
Количество проведенных лабораторных исследований
	ед.
	0
	4
	8
	10

	3.
	Подпрограмма 3 
"Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, на территории Пензенской области "
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1. 
"Обеспечение эффективного исполнения
переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Организация и осуществление 
проведения рейдов по охране животного мира, в том числе охотничьих ресурсов
	I квартал 2021 года -
IV квартал 2021 года
Количество проведенных рейдов по охране животного мира и охотничьих ресурсов
	ед.
	180
	330

	540

	760


	3.1.2.
	Ведение учета численности 
охотничьих ресурсов в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания
	I квартал 2021 года -
IV квартал 2021 года
Протяженность заложенных учетных маршрутов


	тыс. км
	18
	18
	18
	18

	3.1.3.
	Проведение биотехнических 
мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Пензенской области
	III квартал 2021 года -
IV квартал 2021 года
Количество обустроенных
подкормочных площадок
	шт.
	0
	0
	5
	5

	3.1.4.
	Регулирование или снижение (изъятие) численности отдельных видов охотничьих ресурсов
	IV квартал 2021 года
Количество охотничьих ресурсов, изъятых
 из среды обитания
	особь
	0
	0
	0
	700

	3.1.5.
	Разработка и утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области
	IV квартал 2021 года
Количество разработанных карт-схем административного охотхозяйственного деления/Изготовление схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий
	ед.
	0
	0
	0
	-/1

	3.2.
	Основное мероприятие 3.2.
"Обеспечение сохранения природных комплексов и объектов, расположенных на особо охраняемых природных территориях регионального значения"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения, изучение и охрана особо охраняемых природных территорий 
регионального значения
	I квартал 2021 года -
IV квартал 2021 года
Число государственных зоологических заказников регионального значения
	ед.
	7
	7
	7
	7

	3.2.2.
	Осуществление контроля 
за деятельностью государственных зоологических заказников 
регионального значения
	I квартал 2021 года -
IV квартал 2021 года
Количество контрольных
мероприятий
	ед.
	1
	2
	3
	4

	3.2.3.
	Проведение обследований 
и установление границ особо охраняемых природных территорий
	IV квартал 2021 года
Количество вновь созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения, ед.
	ед.
	0
	0
	0
	3

	3.3.
	Основное мероприятие 3.3. 
"Содержание и разведение охотничьих животных в полувольных условиях 
и искусственно созданной среде обитания"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.3.1.
	Организация работ по разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и их содержанию
	I квартал 2021 года -
IV квартал 2021 года
Количество животных, содержащихся
в полувольных условиях:
	
	
	
	
	

	
	
	олень благородный
	ед.
	57
	57
	57
	57

	
	
	кабан
	ед.
	14
	14
	14
	14

	3.3.2.
	Осуществление контроля 
за  проведением работ по разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и их содержанию
	II квартал 2021 года -
IV квартал 2021 года
Количество контрольных мероприятий
	ед.
	0
	1
	2
	4

	4.
	Подпрограмма 4 
"Изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.1.

	Основное мероприятие 4.1. 
"Проведение водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.
	Осуществление отдельных 
полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений
	I квартал 2021 года -
IV квартал 2021 года
Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены
работы по оптимизации их пропускной способности
	км
	84,8
	84,8
	84,8
	86,8

	4.1.2.
	Осуществление контроля за выполнением водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод
	II квартал 2021года -
IV квартал 2021 года
Количество контрольных
мероприятий
	ед.
	0
	1
	3
	4

	4.2.
	Основное мероприятие 4.2. 
"Обеспечение деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	4.2.1.
	Обеспечение проведения водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики  от негативного воздействия вод
	I квартал 2021 года -
IV квартал 2021 года
Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы
по оптимизации их пропускной способности
	км
	84,8
	84,8
	84,8
	86,8

	4.2.2.
	Проведение контрольно-надзорных 
и профилактических мероприятий
в сфере природопользования и охраны
окружающей среды
	I квартал 2021 года -
IV квартал 2021 года
Количество проведенных контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды
	ед.
	15
	40
	75
	100

	4.2.3.
	Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду
	I квартал 2021 года -
IV квартал 2021 года
Количество объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, включенных в реестр
	ед.
	2820
	2830
	2840
	2850

	4.2.4.
	Проведение учетов численности объектов животного мира на территории Пензенской области
	I квартал 2021 года -
IV квартал 2021 года
Количество проведенных учетов численности объектов животного мира
	ед.
	4
	6
	10
	16

	4.2.5.
	Информационно-разъяснительное сопровождение хода реализации государственной программы
 (издание статей в средствах массовой информации, пресс-конференции, интервью, телерепортажи,
 объявления и др.)
	I квартал 2021 года -
IV квартал 2021 года
Количество публикаций
в средствах массовой информации, пресс-конференций, интервью, телерепортажей, объявлений и др.
	ед.
	13
	40
	45
	59

	4.4.
	Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов по Пензенской области" (Н05-8)
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	4.4.1.
	Улучшение экологического состояния гидрографической сети
	IV квартал 2021 года
Количество водных объектов, на которых проведена их реабилитация/Формирование прудов отстойников/Площадь расчистки водоема


	ед./ед./га
	0
	0
	0
	-/1/-

	5.
	Подпрограмма 5 
"Развитие системы обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.1.
	Основное мероприятие 5.1. "Формирование системы обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	5.1.3.
	Корректировка нормативов накопления твердых коммунальных отходов
	II квартал 2021 года
Количество проведенных сезонных измерений по накоплению ТКО
	ед.
	0
	1
	1
	1

	5.2.
	Основное мероприятие 5.2. 
"Ликвидация (рекультивация) мест несанкционированного размещения (захоронения) отходов"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	5.2.1.
	Осуществление мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов
	IV квартал 2021 года
Объем ликвидированных твердых коммунальных отходов, размещенных 
в несанкционированных местах
	куб.м
	0
	0
	0
	4000,0

	5.2.2.
	Обобщение информации 
о количестве ликвидированных 
твердых коммунальных отходов
	III квартал 2021 года -
IV квартал 2021 года
Сбор информации
	отчет
	0
	0
	1
	1

	5.5.
	Региональный проект 
"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами 
(Пензенская область)" (Н05-2)
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	5.5.1.
	Осуществление мер по строительству объектов обращения с отходами
	IV квартал 2021 года
Ввод в эксплуатацию объектов сортировки отходов
	ед.
	0
	0
	0
	1

	5.6.

	Региональный проект 
"Чистая страна (Пензенская область)" 
(Н05-1)
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	5.6.1.
	Осуществление мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов
	III квартал 2021 года -
IV квартал 2021 года
Изготовление проектной документации, ед./Получение положительного заключения экологической экспертизы, ед.
	ед.
	0
	0
	1/-
	1/1
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