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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	


[image: Герб ППО (вектор) черная 2]
	от
	18 июня 2018 г.
	№  
	308-рП

	 
г.Пенза 









О внесении изменений в План реализации
государственной программы Пензенской области
"Охрана, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
на очередной финансовый 2018 год, утвержденный 
распоряжением Правительства Пензенской области
от 27.03.2018 № 139-рП

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области 
от 12.09.2013 № 681-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО 
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2018 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области 
от 27.03.2018 № 139-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2018 год", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы охраны окружающей среды и природопользования.



	Губернатор
Пензенской области
	
   И.А. Белозерцев
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документ3

документ3
	Приложение
к распоряжению Правительства 
Пензенской области
от 18.06.2018  № 308-рП




П Л А Н
реализации государственной программы Пензенской области 
"Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов 
в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2018 год

	№ основного мероприятия (мероприятия)в соответствии с номером Перечня основных мероприятий, мероприятий государст-венной программы
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия
	Единица
измере-ния
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия 
и показателей реализации мероприятия

	
	
	
	
	I квартал
	I полу-годие
	9 месяцев
	год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма 1 "Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Пензенской области в 2014 - 2020 годах"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. "Осуществление разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт водохозяйственных систем 
и гидротехнических сооружений"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Разработка проектной документации "Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда "Гольцовский" 
в р.п. Лунино Лунинского района Пензенской области" и оплата государственной экспертизы, 
в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости работ
	II квартал 2018 года
Получение положительного заключения экспертизы 
по результатам проверки определения стоимости работ

	заклю-чение
	0
	2
	2
	2

	1.1.4.
	Разработка проектной документации "Капитальный ремонт русловой плотины 
на р. Машня в р.п. Земетчино Земетчинского района Пензенской области" и оплата государственной экспертизы, в том числе проверка достоверности определения 
сметной стоимости работ
	II квартал 2018 года
Получение положительного заключения экспертизы по результатам проверки определения стоимости работ
	заклю-чение
	0
	2
	2
	2

	1.1.6.
	Разработка проектной документации "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища 
на р. Грязнуха в 6,3 км юго-восточнее 
с. Тимирязево Башмаковского района Пензенской области" и оплата 
государственной экспертизы
	IV квартал 2018 года
Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы
	ком-плект
	0
	0
	0
	1

	1.1.13.
	Разработка проектной документации "Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда на р. Труев в р.п. Евлашево Кузнецкого района Пензенской области" 
и оплата государственной экспертизы
	IV квартал 2018 года
Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы
	ком-плект
	0
	0
	0
	1

	1.1.14.
	Разработка проектной документации "Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда на балке Моровой Овраг 
в 2,6 км северо-восточнее с. Крюково Белинского района Пензенской области" 
и оплата государственной экспертизы
	IV квартал 2018 года
Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы

	ком-плект
	0
	0
	0
	1

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2.
"Осуществление капитального ремонта водохозяйственных систем 
и гидротехнических сооружений"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
<Ин.>
	Капитальный ремонт узла гидротехнических сооружений пруда на ручье 
Королейка северо-западнее окраины 
г. Белинский Белинского района 
Пензенской области
	III квартал 2018 года-
IV квартал 2018 года
Объем проведенных демонтажных работ - 
125,6 м/земляных работ -
37400,0 куб.м/ 
железобетонных работ -
13,35 куб.м
	м/
куб. м/
куб. м
	0
	0
	125,6/
37400/
13,35
	125,6/
37400/
13,35

	1.2.3.
<Ин.>
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища на р. Пизяевка
в с. Кандиевка Башмаковскогорайона 
Пензенской области
	III квартал 2018 года -
IV квартал 2018 года
Ввод объекта 
в эксплуатацию - 1 объект
	объект
	0
	0
	1
	1

	
	Подпрограмма 2 "Охрана окружающей среды и развитие минерально-сырьевой базы 
Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Основное мероприятие 2.2 "Организация проведения мероприятий, направленных на повышение экологической культуры"
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Проведение олимпиад по экологии, конференций, смотров, семинаров, конкурсов, слетов, форумов, фестивалей, акций
	II квартал 2018 года -
IV квартал 2018 года
Количество проведенных мероприятий - 4 ед.
	ед.
	0
	2
	4
	4

	2.3.
	Основное мероприятие 2.3 "Определение нанесенного ущерба окружающей среде"
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	Проведение лабораторных исследований проб воды, почвы, атмосферного воздуха для расчета причиненного ущерба окружающей среде, оказание маркшейдерских услуг, получение заключения о составе и виде (классификация) полезного ископаемого
	I квартал 2018 года -
IV квартал 2018 года
Количество проведенных лабораторных 
исследований - 10 ед.
	ед.
	1
	4
	8
	10

	3.
	Подпрограмма 3 "Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, 
в том числе охотничьих ресурсов, 
на территории Пензенской области 
на 2014 - 2020 годы"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение эффективного исполнения переданных полномочий Российской Федерации 
в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Организация и осуществление
 проведения рейдов
по охране животного мира, 
в том числе охотничьих ресурсов
	I квартал 2018 года -
IV квартал 2018 года
Количество проведенных рейдов по охране животного мира и охотничьих ресурсов -
760 ед.
	ед.
	180
	330

	540

	760


	3.1.2.
	Ведение учета численности охотничьих ресурсов
в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания
	I квартал 2018 года -
IV квартал 2018 года
Количество видов охотничьих ресурсов,
по которым проводился
учет,- 26 видов
	вид
	16
	18
	19
	26

	3.1.3.
	Проведение биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Пензенской области
	II квартал 2018 года-
IV квартал 2018 года
Количество созданных сооружений для выкладки кормов, ед.
	ед.
	0
	3
	7
	10

	3.1.5.
	Проведение мероприятий по учету численности объектов животного мира, обитающих на территории области
	II квартал 2018 года -
IV квартал 2018 года
Протяженность заложенных учетных маршрутов, - 
18,0 тыс. км
	тыс. км
	0
	18
	18
	18

	3.2.
	Основное мероприятие 3.2.
"Обеспечение сохранения 
природных комплексов 
и объектов, расположенных на особо охраняемых природных территориях регионального значения"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения, изучение и охрана особо охраняемых природных территорий регионального значения
	I квартал 2018 года-
IV квартал 2018 года
Число государственных зоологических заказников регионального значения - 6 ед.
	ед.
	6
	6
	6
	6

	3.2.2.
	Осуществление контроля за деятельностью
государственных зоологических заказников регионального значения
	I квартал 2018 года -
IV квартал 2018 года
Количество контрольных
мероприятий - 4 ед.
	ед.
	1
	2
	3
	4

	3.2.3.
	Проведение обследований и установление границ особо охраняемых природных территорий
	IV квартал 2018 года
Количество особо охраняемых природных территорий 
с установленными границами, - 20ед./
количество особо охраняемых природных территорий с закрепленными на местности границами зон 
с особыми условиями использования - 20 ед.
	ед.
	0
	0
	0
	20/20

	3.3.
	Основное мероприятие 3.3."Содержание и разведение охотничьих животных 
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.3.1.
	Организация работ по разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и их содержанию
	I квартал 2018 года -
IV квартал 2018 года
Количество животных, содержащихся 
в полувольных условиях:
	
	
	
	
	

	
	
	олень благородный - 55 ед.
	ед.
	53
	53
	54
	55

	
	
	кабан - 50 ед.
	ед.
	48
	48
	49
	50

	3.3.2.
	Осуществление контроля за проведением работ 
по разведению охотничьих животных 
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 
и их содержанию
	II квартал 2018 года -
IV квартал 2018 года
Количество контрольных мероприятий - 3 ед.
	ед.
	0
	1
	2
	3

	4.
	Подпрограмма 4 "Изучение и охрана 
природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности на 2014 - 2020 годы"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.1.
	Основное мероприятие 4.1. "Проведение водоохранных мероприятий, содействующих 
защите населения и объектов экономики 
от негативного воздействия вод"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.
	Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений 
	I квартал 2018 года -
IV квартал 2018 года
Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены
работы по оптимизации их пропускной способности, -
78,0 км
	км
	76,76
	76,76
	77,0
	78,0

	4.1.2.
	Осуществление контроля
за выполнением водоохранных мероприятий,
содействующих защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод
	II квартал 2018 года -
IV квартал 2018 года
Количество контрольных
мероприятий - 4 ед.
	ед.
	0
	1
	3
	4

	4.2.
	Основное мероприятие 4.2. "Обеспечение деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	4.2.1.
	Обеспечение проведения водоохранных мероприятий, содействующих защите населения и объектов экономики  от негативного воздействия вод
	I квартал 2018 года -
IV квартал 2018 года
Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы 
по оптимизации их пропускной способности -
78,0 км
	км
	76,76
	76,76
	77,0
	78,0

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.2.
	Проведение контрольно-надзорных и профилактических мероприятий 
в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды
	I квартал 2018 года -
IV квартал 2018 года
Количество  проведенных контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды - 100 ед.
	ед.
	15
	40
	75
	100

	4.2.3.
	Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
	I квартал 2018 года -
IV квартал 2018 года
Количество объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, включенных в реестр,-
1820 ед.
	ед.
	1800
	1810
	1815
	1820

	4.2.4.
	Проведение  учетов численности 
объектов животного мира на территории Пензенской области
	I квартал 2018 года -
IV квартал 2018 года
Количество проведенных учетов численности объектов животного мира -16 ед.
	ед.
	4
	6
	10
	16

	4.2.5.
	Информационно-разъяснительное сопровождение хода реализации государственной программы
(издание статей в средствах массовой информации, пресс-конференции, интервью, телерепортажи, объявления и др.)
	I квартал 2018 года -
IV квартал 2018 года
Количество публикаций 
в средствах массовой информации, пресс-конференций, интервью, телерепортажей, 
объявлений и др. - 54 ед.
	ед.
	13
	40
	45
	54

	4.2.6
	Расходы на организацию работ по переизданию Красной книги Пензенской области
	IV квартал 2018 года
Составление перечня
видов животных, включаемых в Красную книгу Пензенской области 
	пере-чень
	0
	0
	0
	1

	5.
	Подпрограмма 5 "Развитие системы 
обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда окружающей среде 
на территории Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.2.
	Основное мероприятие 5.2. "Ликвидация (рекультивация) мест несанкционированного размещения (захоронения) отходов"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	5.2.1.
	Ликвидация (рекультивация) мест несанкционированного размещения (захоронения) отходов
	IV квартал 2018 года
Объем ликвидированных твердых коммунальных отходов, размещенных  
в несанкционированных местах, - 4000 куб. м
	куб.м
	0
	0
	0,0
	4000,0

	5.3.
	Основное мероприятие 5.3. "Осуществление мероприятий по разработке проектных документаций по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде"
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	5.3.1.
	Разработка проектной документации 
по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде, оплата государственной экспертизы и государственной 
экологической экспертизы
	IV квартал 2018 года
Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы -
1 комплект
	ком-плект
	0
	0
	0
	1

	5.4.
	Основное мероприятие 5.4. "Осуществление мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде"
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	5.4.1.
	Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате прошлой экономической деятельности, связанной с доконвенциальным уничтожением химического оружия на территориях Засурского-Леонидовского участкового лесничества и Пугачевского участкового лесничества Ахунского лесничества Пензенской области
	IV квартал 2018 года
Вынос  на местность границ объекта рекультивации
площадью 
7,25 га

	га
	0
	0
	0
	7,25
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